ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2025-2027. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 2025-2033.ГОДИНЕ (у даљем тексту АПНВ)

У овом документу користе се следеће скраћенице:

- Акциони план за период 2022 – 2024. године за

спровођење Програма управљања отпадом у

Републици Србији за период 2022 - 2031. године		АПРС

- Јединице локалне самоуправе					ЈЛС

- Локални акциони план општине Нова Варош 2025-2028.

године за спровођење и реализацију Локалног плана

управљања отпадом општине Нова Варош

за период 2025 - 2033. године	 				ЛАПНВ

- Локални план управљања отпадом општине

Нова Варош	за период 2025 - 2033. године			ЛПУОНВ

- Министарство заштите животне средине				МЗЖС

- Министарство грађевине саобраћаја и инфраструктуре	МГСИ

- Међуопштински координациони тим				МКТ

- Нови трошак								НТ

- Програм управљања отпадом у

Републици Србији за период 2022 – 2031.			ПУОРС

- Редован трошак							РТ

- Република Србија							РС

- Регионална санитарна депонија Бањица				РСДБ

У овом документу под новим приходима се подразумевају:

- продужена одговорност произвођача,

- загађивач плаћа,

- локалне и националне субвенције на отварање нових радних места,

- приходи од казни,

- финансијска подршка локалној заједници од стране МЗЖС,

- донације,

- уштеда на трошковима депоновања,

- уштеда на транспорту мешаног отпада за депоновање,

- продаја секундарних сировина,

- продаја обновљивог горива,

- нови ефикаснији тарифни систем наплате комуналне услуге,

- наплата услуга на „трансфер станици“ на локацији Бањица,

- наплата услуге депоновавања отпада на Регионалној санитарној депонији Бањица

- ефикаснији систем наплате комуналне услуге.

ЛАПНВ за спровођење и реализацију ЛПУОНВ је документ јавне политике који се усваја ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених у ЛПУОНВ.

ЛПУОНВ као и ЛАПНВ је израђен у складу са Законом о планском систему Републике Србије, Законом о управљању отпадом, Програмом управљања отпадом у Републици Србији и пратећим подзаконским актима (уредбе, правилници, одлуке).

За остваривање општег циља ПУОРС утврђени су следећи посебни циљеви:

Посебан циљ 1: Унапређен систем управљања комуналним отпадом кроз повећану стопу рециклаже, смањено одлагање биоразградивог отпада на депоније и смањено одлагање отпада на несанитарне депоније. За остварење овог посебног циља потребно је остварити следеће:

повећање стопе рециклаже комуналног отпада на укупних 25% по маси до 2026. године и 35% до 2030. године;

повећање стопе припреме за поновну употребу и рециклажу комуналног отпада на минимално 55% по тежини до краја 2026. године и минимално 60% по тежини до краја 2031. године

смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније до 2029. године, на 75% укупне количине биоразградивог отпада створеног 2008. године

до краја 2029. године успостављено одвојено сакупљање за папир, метал, пластику, стакло и текстил

повећање стопе рециклаже биоотпада на 20% до 2026. године и 40% до 2030. године;

повећање стопе рециклаже папира и картона на 25% до 2026. године и 35% до 2030. године;

смањење одлагања отпада на несанитарне депоније на 0% до 2033. године.

Посебан циљ 2: Успостављен систем одрживог управљања опасним и индустријским отпадом

Посебан циљ 3: Повећана стопа сакупљања, поновне употребе и рециклаже посебних токова отпада и ефикасније коришћење ресурса

Посебан циљ 4. Ојачан капацитет институција у области управљања отпадом и усклађена регулатива са прописима ЕУ

„Нова Варош-Зелени град“, представља визију коју су замислили руководство општине Нова Варош и представници заинтересованих страна укључених у процес планирања, а која треба да буде идеја водиља за остварење локалног плана управљања отпадом.

Визија је проистекла из анализе постојећег стања, потреба и потенцијала у области управљања отпадом у општини Нова Варош и тежи минимизацији утицаја отпада на животну средину. Ову визију могуће је остварити ако се доследно буду примењивала начела која се заснивају на смањењу притиска на животну средину и обезбеђењу квалитетнијег животa грађана и грађанки уз јасну и одрживу развојну перспективу и изградњу подстицајног окружења за успостављање модела циркуларне економије, узимајући у обзир потребе свих грађана и грађанки, а посебно вишеструко рањивих категорија становништва (жене, деца, млади, особе са инвалидитетом, националне мањине и др.) на територији општине Нова Варош. За разумевање овог документа треба имати у виду следеће специфичности општине Нова  Варош, посебно са аспекта периода на који се односи:

- Општина је у четвртој групи по степену развијености према националним стандардима;

- Пад индустријске производње и пораст туристичких активности;

- Константан пад наталитета од 1980. године;

- На територији општине Нова Варош (као најмање општине у дефинисаном региону) се гради регионални центар за управљање отпадом;

- Изградња регионалних капацитета за управљање отпадом је у току под стручном, техничком  и финансијском подршком  МЗЖС;

- Не постоји детаљан међуопштински споразум који треба јасно да  дефинише права и обавезе свих општина учесница (Нова Варош, Прибој, Пријепоље,Сјеница;

- Не постоји важећи Регионални план управљања отпадом са којим би био усаглашен Локални план управљања отпадом општине Нова Варош у даљем тексту ЛПУОНВ;

- Изграђен рециклажни центар тренутно није у функцији због проблема сувласништва на локацији.

Сагласно визији и наведеним специфичностима, утврђени су општи и посебни циљеви управљања отпадом,  развијене мере, инструменти и активности које су неопходне за њихово остварење. Поједине мере и активности су приказане варијантно и њихово спровођење ће бити одложено управо због горе наведених неусаглашености. Из тих разлога, а и због самог географског положаја општине Нова Варош, тежиште локалног акционог плана и ЛПУОНВ у целини је на оним мерама и актиностима које у овом моменту не зависе од горе наведених неусаглашености, као и припреми реализације осталих неопходних мера и активности док се не створе услови за реализацију. У првом реду овде се ради о биотретману био отпада што локална заједница може самостално, уз иницијалну подршку МЗЖС, покрене и реализује.

Према члановима 13 и 14 Закона о управљању отпадом и у складу са ПУОРС, радна група за израду плана поставила је циљеве које треба остварити у погледу смањења количине отпада за депоновање. Акциони план детаљно разрађује мере и активности за плански  период  2025 – 2027, уз спецификацију мера и главних активности након 2027, како би корисници овог документа имали на једном месту везу између ова два периода, као основ за израду акционог плана за наредни период .

Напомена: Мере и активности наведене у ЛАПНВ са роковима реализације су везане за важећи буџетски програм АПРС као могући елемент за буџетско програмирање намењено за подршку локалним плановима за наредни период.

Општи циљ у управљању отпадом у општини Нова Варош је да се на целој територији општине Нова Варош успостави сталан процес кружења употребљаваних материјала, не допуштајући да постану отпад. Као предуслови постизања овог циља  произашли су следећи посебни циљеви:

Посебан циљ 1.	Смањена количина свих врста  отпада који се одвозе на депонију, развојем система одвајања и третмана свих врста отпада у складу са ЕУ начелима, националним законодавством и националним циљевима.

Посебан циљ 2.	Елиминисани нелегални токови отпада, успостављањем процеса  сакупљања отпада на сеоском делу општине Нова Варош

Посебан циљ 3.	Смањење загађења животне средине, затварањем постојеће легалне депоније, чишћењем дивљих депонија, санацијом, рекултивацијом и ремедијацијом загађеног простора.

Посебан циљ 4. 	Обезбеђени одговарајући људски, технички и  финансијки капацитети ЈП  и општинске управе, као и одговарајуће локалне одлуке у делу заштите и унапређења животне средине и комуналних делатности.

Посебан циљ 5.	 Успостављена одговарајућа међуопштинска сарадња и координиран заједнички  рад општина Сјеница, Нова Варош, Пријепоље и Прибој на пословима управљања отпадом.

Посебан циљ 6.	 Развијене одговарајуће навике и мотивисаност грађанства, као услов унапређења процеса управљања отпадом.

Остварење визије, достизање општег и посебних циљева подразумева да се на територији општине Нова Варош успоставе процеси у којима ће учествовати све заинтересоване стране.

Грађанство Нове Вароши: Под појмом грађанство се подразумевају  сви заинтересовани чланови циљане заједнице (сеоске, градске, локалне, регионалне, лица у пролазу - транзиту,...) у најширем смислу, значи: грађанке и грађани на селу и у граду, деца, особе са инвалидитетом, националне мањине, сиромашни, остале запостављене и маргинализоване групе, итд:

•	Врши на месту настанка (где је то изводљиво) коначан третман биоотпада – компостирање, исхрана животиња, огрев – грање);

•	Правилно одваја компонете комуналног отпада на месту настанка, према усвојеној концепцији, и предаје га на одговорност ЈП 3. Септембар;

•	Одваја отпад за који су предвиђени посебни токови и предаје га овлашћеним оператерима (листа оператера са дозволама);

•	Одваја посебно опасан отпад и предаје га овлашћеним оператерима (листа оператера са дозволама);

•	Обезбеђује неометано преузимање одвојених врста отпада;

•	Редовно испуњава финансијске обавезе према ЈП 3 Септембар и РСДБ.

Посебно, без законски утврђене обавезе, али у складу са начелом „Хијерархија управљања отпадом“, грађанство може значајно допринети смањењу количине отпада:

•	Рационалном куповином и рационалним односом према материјалима и предметима учествује у превенцији настанка отпада;

•	Одвајањем на месту настанка (материјала и предмета)  који се могу поново употребити и прослеђивањем истих овлашћеним оператерима (Женски центар Ужице, Удружење особа са инвалидитетом Ужице, ЈП 3 Септембар, РСДБ,) итд.

Напомена: Ово је велики потенцијал и захтева од одговорних институција друштва стално, систематско ангажовање у смислу едукације, промоције, а посебно стимулације.

ЈП 3.Септембар:

•	Прикупља, на месту настанака, одвојене или мешане, фракције комуналног  отпада и транспортује их на локацију депоније;

•	Прикупља, претходно одвојене фракције отпада, у центрима за сакупљање отпада (укључујући и мобилно постројење) и предаје их  у РСДБ  на даљи третман;

•	Чисти дивље депоније а отпад са њих одвози на локацију депоније;

•	Прикупља отпад са јавних површина и одвози на локацију депоније;

•	Прикупља и транспортује остале врсте отпада у складу са својим капацитетима и овлашћењима – дозволом;

•	Унапређује комуникацију са свим учесницима у производњи и управљању отпадом (информисање, едукација, рекламације);

•	Прати нова решења  у управљању отпадом и унапређује технологију и организацију;

•	Ради на сталној едукацији и побољшању услова  рада и везбедности запослених, уважавајући принципе родне равноправности;

•	Заједно са надлежним органима општине Нова варош и МЗЖС учествује у изграњи нове теренске инфраструктуре (центри за сакупљање отпада);

•	Занавља и одржава  теренску  опрему за сакупљање и транспорт отпада;

•	Брине о санитарном стању теренске опреме и терена на којима сакупља отпад (прихватне посуде и транспортна средства);

•	Посебно брине о безбедности људи и заштити животне средине у зонама сакупљања, транспорта и третмана  отпада;

РСДБ у складу са законом, основачким актом, расположивим материјалним, финансијским и кадровским капацитетима преузима  следеће обавезе;

•	Учествује у изградњи РСДБ

•	Организује пријем отпада кога довозе ЈП 3.Септембар и друга правна и физичка лица  са територије општине Нова варош;

•	Врши завршну селекцију сувог   комуналног отпада на, предмете и материјале за поновну употребу, секундарне сировине, секундарно гориво и на опасне и неопасне фракције које се према тренутно  расположивим технологијама не могу рециклирати нити термички обрадити;

•	Дистрибуира одвојене фракције отпада овлашћеним оператерима;

•	Депонује  инертизован неопасан отпад;

•	Иницира унапређује комуникацију са свим учесницима у производњи и управљању отпадом;

•	Прати нова решења  у управљању отпадом и унапређује технологију и организацију;

•	Занавља и одржава постојеће објекте и опрему на локацији Бањица;

•	Ради на сталној едукацији и  побољшању услова  рада запослених, уважавајући принципе родне равноправности;

•	Брине о санитарном и еколошком статусу депоније Бањица и околине (тело депоније, постројење за третман депонијских вода, емисије депонијских  гасова, разношење отпада ван тела депоније – птице, глодари, ветар и тд);

•	Води документ о кретању отпада у складу са законом;

•	Испуњава обавезе према осталим основачима (занављање, одржавање транспортне опреме, транспорт и третман  отпада из осталих ЈЛС.

Посебно ЈП 3. Септембар или РСДБ;

•	Учествује и  припреми изградње постројења за биотретман биоотпада на локацији Бањица;

•	Учествује у припреми за изградњу постројења за третман кабастог отпада; - носилац активности МЗЖС;

•	Учествује у припреми за изградњу постројења за третман отпада од грађења и рушења; - носилац активности МЗЖС;

Општина Нова Варош преко својих надлежних органа и јединица управе;

•	Иницира и учествује у изградњи  нове комуналне  инфраструктуре  у ЈП 3.Септембар и РСДБ;

•	Учествује у припреми, са општинама Прибој и Нова Варош,  пројекта затварања деопоније на локацји Друглићи, санације, рекултивације и ремедијације загађеног простора;

•	Доноси и обезбеђује инструменте спровођења  „Одлуке о управљању отпадом општине Нова Варош“, која ће прецизно дефинисати обавезе и потребе свих учесника;

•	Утврђује тарифни систем за наплату услуге изношења, транспорта и депоновања отпада;

•	Иницира и унапређује комуникацију са свим учесницима у производњи и управљању отпадом (информисање, едукација), посебно комуникација са осталим оснивачима РСДБ;

•	Дефинише социјалне групе за ослобађање од обавезе плаћања услуге (потпуно или делимично);

•	Обезбеђује средства компензације потребна за одрживост претходног става;

•	Утврђује годишње планове за реализацију дела средстава „Буџетског фонда за заштиту животне средине“ за подршку пројектима управљања отпадом;

•	Обезбеђује део  финансијских средстава за изградњу нове комуналне инфраструктуре;

•	Финансира управљање отпадом са јавних површина;

•	Учествује у обезбеђењу екстерних средстава (национални и међународни ново).

МУП Нова Варош, учествује у утврђивању услова за постављање комуналне опреме  и утврђивању транспортних рута отпада.

Локалне јавне установе (образовање, култура, брига о деци – предшколске установе, социјална заштита, информисање и тд.), се неформално укључују, пре свега у делу едукације и промоције.

Здравствене, апотекарске, ветринарске, фитофармацеутске установе испуњавају обавезе у складу са законом.

Привреда у најширем смислу (ЈП, приватни сектор, посебно индустрија,  пољопривреда, прерада пољопривредних производа, туризам,  грађевинарство, саобраћај и тд. испуњавају  обавезе у складу са законом и Одлуком о управљању отпадом Општине Нова Варош.

За разумевање овог документа треба имати у виду следеће специфичности општине Нова Варош, посебно са аспекта периода на који се односи:

•	Општина је  у четвртој  групи по степену развијености према националним стандардима;

•	Константан пад наталитета на територији општине Нова Варош од 1980 године;

•	На територији општине Нова Варош се гради РСДБ, што подразумева допремање веће количине отпада са стране, него што се производи на локалу;

•	Међуопштинским споразумом оснивача РСДБ није уведена обавеза (таксе за депоновање);

•	Не постоји важећи Регионални план управљања отпадом са којим би био усаглашен ЛПУОНВ, израда је у припреми;

Сагласно визији, општим и посебним циљевима, расподели одговорности као и наведеним локалним  специфичностима развијене су мере, инструменти и активности које су неопходне за њихово остварење. Тежиште акционог плана и ЛПУОНВ у целини је на оним мерама и активностима које у овом моменту не зависе од концепције будућег регионалног плана. У првом реду овде се ради о следећем:

•	Чишћење дивљих депонија;

•	Биотретман биоотпада на месту настанка што општина Нова Варош може да, самостално уз иницијалну подршку МЗЖС, покрене и реализује;

•	Управљање кабастим отпадом;

•	Управљање отпадом од грађења и рушења,

| Општи циљ: Успостављен сталан процес кружења употребљаваних материјала, не допуштајући да они постану отпад. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за праћење и контролу остварења реализације циља: Скупштина општине Нова Варош преко формиране скупштинске радне групе за надзор за релизацију ПУОНВ. Председник општине Нова Варош ће формирати радни тим за реализацију ПУОНВ |  |  |  |  |  |  |
| Показатељи ефеката | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност у последњој години Акционог плана (2028.) | Циљна вредност у последњој години ЛПУО ( 2033.) |
| Број дивљих депонија на територији општине Нова Варош | Број | Извештај ЈП „3. септембар” | Без података | 2024 | 10> | 0 |
| Проценат комуналног отпада који се депонује, у односу на укупну количину произведеног отпада на територији општине Нова Варош који сакупља ЈП „3. септембар“ | % | Извештај ЈП „3. септембар” | 100 | 2024. | 90 | 40 |
| Број домаћинстава у градском и приградском делу општине, која третирају био отпад на месту настанка | Број | Извештај ЈП „3. септембар” | 0 | 2024 | 300 | 2500 |
| Степен третмана био отпада на месту настанка на селу | % | Извештај ЈП „3. септембар” | Без података | 2024 | >85 | >97 |

ПОСЕБАН ЦИЉ 1. Смањена количина свих врста отпада који се одвозе на депонију РАЗРАДА Мера 1.1. Развој поступка и успостављање оперативе за третман отпада биљног порекла на месту настанка. Мера 1.2. Развој поступка и успостављање оперативе за треман отпада биљног порекла на општинској компостани Мера 1.3. Развој поступка и успостављање оперативе за третман отпада животињског порекла Мера 1.4. Развој поступка за сакупљање и третман јестивих уља и масти. Мера 1.5. Развој поступка за сакупљање и третман отпадног муља насталог у процесу пречишћавања употребљаваних вода на територији општине Нова Варош. Мера 1.6. Развој поступка и успостављање оперативе за сепарацију кабастог отпада Мера 1.7. Развој поступка и успостављање оперативе за сепарацију амбалажног отпада отпада Мера 1.8. Развој поступка и успостављена оператива за сепарацију отпада од електричних и електронских производа. Мера 1.9. Развој поступка за сакупљање и третман грађевинског отпада (отпад од грађења и рушења). Мера 1.10. Збрињавање одбачених аутомобила након завршетка експолатације аутомобила са свим припадајућим деловима и материјалима. Мера 1.11. Збрињавање ауто делова и материјала који се одбацију током експлоатације аутомобила приликом сервисирања (гуме, рабљено уље, одбачени акумулатори укључујући и електролит, антифриз, лежајеви, споне, кочиони дискови, ламела, отпад приликом фарбања половних аутомобила, ауто пластика, ауто - тапети...). Мера 1.12. Развој поступка и успостављање оперативе за сепарацију текстилног отпада (одећа обућа, постељине, завесе, теписи, санитарне крпе, пешкири...).

ПРОРС 6.1.4. страна 78 - 79

Циљана вредност је смањење одлагања биоразградивог отпада на депоније до 2028. године, на 75% укупне количине биоразградивог отпада створеног 2008. године, а коначни циљ је на 50% до краја 2032. године и на 35% до краја 2039. године. Иако ће комплетна инфраструктура за преусмеравање биоразградивог отпада бити изграђена до 2037. године, очекује се да ће постојати значајан период прилагођавања за рад ових система према потребним стандардима. Смањење одлагања на депоније на највише 10% укупне количине комуналног отпада до краја 2049. године, биће осигурано економским мерама за спречавање и смањење генерисања отпада, високим степеном примарне 79 сепарације и третмана отпада, кућним компостирањем и стабилизацијом преостале фракције биоразградивог отпада.

МЕРА 1.3: АПРС

УСПОСТАВЉАЊЕ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА РАДИ СМАЊЕЊА ЊЕГОВОГ ОДЛАГАЊА НА ДЕПОНИЈЕ

(За ову меру у целини није предвиђен програмски буџет)

| Мера 1.1. Развој поступка и успостављање оперативе за третман отпада биљног порекла на месту настанка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025. | Циљна вредност 2026. | Циљна вредност 2027. |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Број домаћистава која третирају био отпад на месту настанка | Број | Извештај ЈП „3. септембар” | 0 | 2024. | 100 | 500 | 900 |  |  | 2500 |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| Анализа постојећег стања ( број индивидуалних објеката становања и других објеката који поседују дворишта која продукују вишак биљне масе и имају услове за постављање компостера у свом дворишту. – школе, предшколске установе... , процена количина, морфологија) | Радни тим за реализацију ЛУОНВ | 2.квартал 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РП | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Усвајање модела, или више могућих модела компостирања. | Скупштина општине Нова Варош (одлука) | 4. квартал 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.3. Реализација „пилот пројекта“ (избор, постављање компостера и едукација до 100 домаћинстава) | ЈП 3. Септембар | 1.квартал 2026. | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 240,00 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.4. Обезбеђење кућних компостера (400 комада годишње у периоду од 6 година). | Општина Нова Варош МЗЖС | 2027 – 2032 | Приходи буџета општине Нова Варош МЗЖС | Прогамски буџет РС (2025 – 2027)? | 0 | 0 |  | 1.200,00 |  |  | 1.200,00 |
| 1.1.5. Разрада детаљног плана теренских активности, (редослед поделе компостера, едукација грађанства, надзор над поцесом...). | ЈП 3.Септембар | 2.квартал 2025 | Редовни приходи Средства ЈП 3. Септембар |  | Буџет ЈП | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.6. Припрема промотивно едукативних материјала и приручника за компостирање. | ЈП 3 Септембар | Стална активност од 2025 до краја планског периода | Приходи буџета општине Нова Варош за заштиту животне средине |  | 30,00 | 30,00 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |
| 1.1.7. Кампања (дистрибуција промотивно едукативних материјала, обука грађанства за контролу процеса компостирања | ЈП 3 Септембар | 2025 -2033 | Нови приходи ЈП 3. Септембар описано у одељку 4.1. |  | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |  | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |  |  | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |
| 1.1.8. Надзор над процесом и резултатима кампање, корективне акције и мере. | Скупштински тим за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2025 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова варош | Буџет општине Нова варош | РП | РП |  | РП |  |  | РП |

МЕРА 1.3: АПРС

УСПОСТАВЉАЊЕ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА РАДИ СМАЊЕЊА ЊЕГОВОГ ОДЛАГАЊА НА ДЕПОНИЈЕ

(За ову меру у целини није предвиђен програмски буџет)

| Мера 1.2. Развој поступка и успостављање оперативе за третман отпада биљног порекла на централној компостани. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општинска управа општине Нова Варош , ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата |  | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 | Циљна вредност 2028 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина отпада који се третира на централној компостани |  | Број | Извештај ЈП „3. септембар” | 0 | 2025. | 100 | 100 | 100 |  |  | 1000 |  |
| Статус пројекта |  | Статус локације компостане, спремност планско пројектне документације | Општинска управа општине Нова Варош | Неопредељена локација | 2024 | Изабрана локација, пилот компостана оперативна | Изабран обраћивач студије оправданости | Комлетирана студија оправданости, почтетак израде планско пројектне докуметације за изградњу централне компостане |  |  | Централна компостна у режиму редовног рада |  |
| Назив активности |  | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.2.1. Анализа постојећег стања ( број колективних објеката становања са бројем станова и других објеката који продукују вишак биљне масе која се не може третирати на месту настанка – школе, предшколске установе, привреда... , процена количина, морфологија) |  | ЈП 3 Септембр | 2 квартал 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.2.2. Избор локације (Сметлиште Друглићи, Бањица, АМС Нова варош), или нека друга локација |  | Скупштина општине Нова Варош | 2. квартал 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2.3. Израда детаљне студије оправданости |  | МЗЖС | 2027 | МЗЖС | Пројектно финансирање (програмски буџет 2027 -) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.300,00 |
| 1.2.4. Формирање привремене „пилот“ компостане годишњег капацитета до 100 тона мокрог и кабастог зеленог отпада на локацији Друглићи за поребе израде студије изводљивости |  | ЈП 3. Септембар | 2026 | Редовни приходи ЈП 3 Септембар |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 1.2.5. Избор зона колективног становања за издвајање мокрог отпада рад „пилот компостане и едукације грађанства за издвајање мокрог отпада. |  | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2.6. Израда одговарајућих биланаса (материјали, финасије, карактеризација компоста).. |  | МЗЖС | 4.квартал 2027 | МЗЖС | Пројектно финасирање, Програмски буџет 2027 - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 500,00 |
| 1.2.7. Избор технологије компостирања. |  | МЗЖС | 2027 | МЗЖС | Редовни приходи | 0 | 0 |  | 0 |  |  | РТ |
| 1.2.8. Едукација грађанства за одвајање биоотпада биљног порекла на месту настанка |  | ЈП 3 Септембар | 2025 – 2033 | Нови приходи ЈП 3 Септембар описано у одељку 4.1. | НТ | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |  | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |  |  | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |
| 1.2.9. Припрема планско пројектне документације локације за изградњу компостане (могућа локација постојеће депоније „Друглићи“ са могућношћу коришћења добијеног компоста за рекултивацију простора постојеће депоније, Бањица, АМС). |  | МЗЖС | од 2028 | МЗЖС | Пројектно финансирање, програмски буџет 2028- | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.1.10. Куповина технолологије и опреме за компостирање |  | МЗЖС | 2028 | МЗЖС | Пројекто финансирање, програмски буџет 2028 - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2.11. Изградња компостане |  | МЗЖС | 2029 | МЗЖС | Пројектно финансирање, програмски буџет 2028 - | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2.12. Пробни рад |  | ЈП 3 Септемар или РСД Бањица | 2030 - 2031 | Нови приходи ЈП 3. Септембар или РСД Бањица |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2.13. Надзор над процесом, анализа и категоризација добијеног компоста. Надзор над применом компоста (плодност, евентулани штетни утицаји на окружење...) |  | Општина Нова Варош | 2030 - 2031 | Редовни приходи Општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.2.14. Корективне мере и активности |  | Општина Нова Варош | 2031 - | Редовни приходи буџета општине Нова варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

| Мера 1.3. Развој поступка и успостављање оперативе за третман споредних производа животињског порекла (За ову меру у целини није предвиђен програмски буџет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош, Управа за ветерину |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина отпада употребљена за исхрану животиња | Тона на годишњем нивоу | Извештај ЈП | 0 | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.3.1. Анализа постојећег стања (процена количина, морфологије, дисперзија) | Ветеринарска инспекција | 2025 | Редовни приходи Управе за ветерину |  | РТ | РТ |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.3.2. Куповина мобилне хладњаче за привремени прихват и одвоз на места за исхрану лешинара и осталих месождера у националном парку „Увац“ | Управа за Ватерину | 2026 | Приходи управе за ветерину, | Пројектно финансирање | 0 | 0 |  | 600,00 |  |  | 0 |
| 1.3.3. Избор и утврђивање локација за хранилишта и мрциништа | Ветеринарска инспекција | 2026 | Приходи управе за ветерину |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |
| 1.3.4. Уређење хранилишта и мрциништа | Општина Нова Варош | 2026 | Приходи буџета општине Нова варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |
| 1.3.5. Утврђивање локације за сточно гробље (јаму гробницу ради нешкодљивог уклањања лешева животиња) у случају појаве заразних (епизодичних) болести | Ветринарска инспекција | 4.квартал 2025 | Приходи управе за ветерину |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.3.6. Информисање грађанства о новом концепту збрињавања отпада анималног порекла и о њиховим могућностима и улози. | ЈП 3 Септембар | Стална активност од 2025 до краја планског периода | Редовни приходи општине Нова Варош | Буџет општине Нова Варош за заштиту Животне средине | РП | РП |  | РП |  |  | РП |
| 1.3.7. Надзор над процесом (санитарни, ветеринарски, еколошки...) | Ветеринарски инспектор, санитарни инспектор, инспектор заштите животне средине | 2025 -2033 | Редовни приходи установа носиоца актнвности | Буџети надлежних министарсава | РП | РП |  | РП |  |  | РП. |
| 1.3.8. Корективне мере | Општина Нова Варош | 2025 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош | Буџет општине Нова Варош | РП | РП |  | РП |  |  | РП |

| Мера 1.4. Развој поступка за сакупљање и третман јестивих уља и масти (За ову меру у целини није предвиђен програмски буџет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Произвођачи ове врсте отпада стављени под контролу | Број евидентираних угоститељских објеката са легалним опступком управљања отпадним уљима | Извештај Инспекције | Непозната | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.4.1. Анализа постојећег стања (број ресторана који по броју оброка имају законску обавезу сакупљања отпадног јестивог уља и масти ). | Општинска инспекција | 2025 | Редовни приходи општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.4.2. Испитати сврсисходност и изводљивост употребе отпадних уља као хране за заштићене животињске врсте у националном парку Увац? | Радни тим за реализацију ПУОНВ, Национални парк Увац, | 2027 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |
| 1.4.3. Надзор над процесом (контрола рада ресторана и ажурирање промена ) | Општинска инспекција | 2027 - | Редовни приходи буџетаопштине Нова Варош | Буџет пштине Нова Варош | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 1.4.4. Корективне мере... | Скупштински тим за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2027 | Редовни приходи општине Нова Варош | Буџет општине Нова Варош за заштиту животне средине | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |

| Мера 1.5. Развој поступка за сакупљање и третман отпадног муља насталог у процесу пречишћавања употребљаваних вода на територији општине Нова Варош. (За ову меру у целини није предвиђен програмски буџет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Утврђени биланси потребни за прорачун количина Муља | Квантитативни и квалитативни параметри у складу са националним прописима за употребљаване воде | Извештај овлашћене стручне институције | Непозната | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.5.1. Анализа постојећег стања (канализација атмосверских вода, употребљаваних индустријских и санитарних вода, количине, биолошко оптерећење, хемијско оптерећење, механичко оптерећење, токсикологија...) . | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.5.2. Остале активности следе након изграње постројења за пречишћавање отпадних вода на теритрији општине Нова Варош | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |

МЕРА 1.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 )

| Мера 1.6. Развој поступка и успостављање оперативе за сепарацију кабастог отпада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Степен готовости мере | Планско пројектна документација | Извештај ЈП | 0 | 2024 | Без процене | Без процене | Спремна документација |  |  | Оперативан систем за прикупљање кабастог отпада |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027 |  | У 2028. |
| 1.6.1. Анализа постојећег стања (морфологија, концепт, обим, ефикасност, стање тржишта секундарних сировина и секундарног горива, локални оператери, национални оператери) | ЈП 3.Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.6.2. Избор системског оператера кабастог отпада за подршку | ЈП 3 Септембар | 2026 | Редовни приходи ЈП 3.Септембар |  | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.6.3. Избор локације за изградњу општинског „центра за сакупљње отпада. Алтернативно; Реактивирање и доградња постојећег центра за завршну селекцију отпада? | Скупштина Општине Нова Варош | 2025 | Редовни приходи ЈП 3.Септембар |  | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.6.4. Припрема планско пројектне документације за изградњу општинског „Центра за сакупљање отпада“. | Надлежне службе општинске управе Нова Варош | 2026 -2027 | Приходи буџета општине Нова Варош, МЗЖС | Пројектно финансирање, програмски буџет 2026 ....? | 0 | 0 |  | 1.000,00 |  |  | 0 |
| 1.6.5. Изградња „Центра за сакупљање отпада (приступна саобраћајница, плато са одговарајућим боксовима, радионица за демонтажу кабастог отпада, утоварно истоварна рампа, контејнери за прихват појединих компонети...) | ЈП 3. Септембар | 2027- 2029 | Приходи буџета МЗЖС | Пројектно финансирање, програмски буџет 2026 ....? | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Предмер и предрачун пројекта |
| 1.6.6. Припрема промотивно едукативних материјала | ЈП 3 Септембар | 2028 -2033 | Нови приходи ЈП 3.Септембар |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.6.7. Кампања прикупљања, пробни рад центра... |  | 2028 – 2033 периода | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.6.8. Надзор над процесом и резултатима кампање (анкете грађана, количине и квалитет селектованих фракција, подршка од стране одговорне индустрије, реализација продаје секундарних сировина...) | Скупштински тим за надзор над релизацијом ПУОНВ | 2029 – 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.6.9. Корективне мере | Радни тим за реализацију ПУОНВ | 2029 -2033 | У зависности од предложених мера |  |  |  |  |  |  |  |  |

МЕРА 1.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 )

| Мера 1.7. Развој поступка и успостављање оперативе за сепарацију амбалажног отпада отпада (80%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 | Циљна вредност 2028 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина издвојеног амбалажног отпада | Тона на годишњем нивоу | Документ о кретању отпада | 0 | 2025. | 0 | 0 | 50 |  |  | 400 (30Кг./становнику годишње) |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027 |  | У 2028. |
| 1.7.1. Анализа постојећег стања (концепт, обим, ефикасност, стање тржишта секундарних сировина и секундарног горива, локални оператери, национални оператери) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош и ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.7.2. Избор системског оператера амбалажног отпада за подршку | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | РП |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.7.3. Усвајање модела за наставак процеса примарне и завршне селекције | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош и ЈП 3.Септембар |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.7.4. Разрада детаљног плана теренских активности (сакупљање и транспорт) | ЈП 3.Септембар | 2026 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |
| 1.7.5. Реактивирање постојећег центра за завршну селекцију отпада! | Скупштина општине Нова Варош | 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |
| 1.7.6. Припрема промотивно едукативних материјала | ЈП 3 Септембар | 2026 | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | РП | РП |  | 50,00 |  |  | 50,00 |
| 1.7.7. Кампања (дистрибуција промотивно едукативних материјала, средства рада...) | ЈП 3. Септембар | 2027 -2033 | Нови приходи ЈП 3 Септембар, Изабрани оператер система |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | РТ. |
| 1.7.8. Надзор над процесом и резултатима кампање (анкете грађана, количине и квалитет селектованих фракција, подршка одговорне индустрије, реализација продаје секундарних сировина...) | Скупштинска радна група за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2027 – 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | РТ |
| 1.7.9 Корективне мере | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2028 -2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

МЕРА 3.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МГСИ, ПР5047)

| Мера 1.8. Развој поступка и успостављена оператива за сепарацију отпада од електричних и електронских производа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Капацитет оператера за управљање електро отпадом на територији општине Нова Варош | Тона на годишњем нивоу | Извештај оператера, документ о кретању отпада | Непозната | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027 |  | У 2028. |
| 1.8.1. Дефинисање локацијских услова, издавање дозвола за прикупљање и складиштење. | Надлежна локална урбанистичка служба | Стална активност | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  |  | РТ |  | РТ |
| 1.8.2. Дефинисање локацијских услова, издавање дозвола за прикупљање и складиштење. | Надлежна локална урбанистичка служба | Стална активност | Редовни приходи општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 1.8.3. Дефинисање локацијских услова, издавање дозвола за третман | Надлежни државни орган | Стална активност | Приходи буџета МЗЖС |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 1.8.4. Надзор над операцијама третмана и транспорта отпада | Надлежна републичка инспекција | Стална активност | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 1.8.5. Издавање дозволе заинтерсованим овлашћеним оператерима за прикупљање и складиштење | Надлежна општинска инспекција | Стална активност | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |

МЕРА 3.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МГСИ, ПР5047)

| Мера 1.9. Развој поступка за сакупљање и третман грађевинског отпада (отпад од грађења и рушења). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина и морфологија издвојеног грађевинског отпада | Тона на годишњем нивоу | Извештај ЈП | 0 | 2024. | 0 | 0 | 0 |  |  | Без процене у овом тренутку |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.9.1. Анализа постојећег стања (концепт, обим, ефикасност, процена количина и морфологија) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РП | РП |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.9.2. Усвајање модела сакупљања отпада у складу са УРЕДБОМ о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења "Службени гласник РС", бр. 93 од 27. октобра 2023, 94 од 30. октобра 2023. Испитати сврсисходност мобилног постројења за сакупљање отпада од грађења и рушења? | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.9.3. Избор локације за сакупљање и коначан третман (приступна саобраћајница, простор за депоновање неметала, боксови за одвајање метала и органских материјала...). | Скупштина општине Нова Варош | 2025 | Редовни проходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.9.4. Припрема локације за сакупљање и коначан третман (припрема планско пројектне документације - плато за депоновање нематала, плато за одвајање метала од материјала органског порекла, дефинисање опреме, радне оперативе...). | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 | Нови приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 1.000,00 |  |  | 0 |
| 1.9.5. Уређење локације за сакупљање и коначан третман (израда приступне саобраћајнице, уређење платоа за одвојено сакупљање материјала за рециклажу и спаљивање). | ЈП 3. Септембар | 2027 - 2028 | МЗЖС | Пројектно финасирање | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Пројектни предмер и предрачун |
| 1.9.6. Набавка опреме (АБ контејнери за одвојени прихват метала и материјала органског порекла...) | ЈП 3 Септембар | 2027 - 2028 | Приходи буџета МЗЖС | Пројектно финансирање | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Пројектни предмер и предрачун |
| 1.9.7. Разрада детаљног плана теренских активности (сакупљање и транспорт). | ЈП 3.Септембар | 2027 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | РТ |
| 1.9.8. Припрема промотивно едукативних материјала | ЈП 3. Септембар | 2027 - 2033 | Приходи буџета за заштиту животне средине општине Нова Варош | Пројектно финансирање | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 50,00 |
| 1.9.9. Кампања (дистрибуција промотивно едукативних материјала, ..) | ЈП 3. Септембар | 2027 - 2033 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | РТ |
| 1.9.10. Одлагање инертих компонети и одвајање неинертних компонети и упућивање овлашћеним оператерима) | ЈП 3. Септембар | 2028 - | Редовни приходи ЈП 3.Септембар |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.9.11. Уградња видео надзора над локацијом, процесом прикуљања и резултатима | ЈП 3. Септембар | 2028 | Редовни приходи ЈП 3.Септембар |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.9.12. Корективне мере... | Радна група за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2029 - 2033 | У зависности од типа мере |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

МЕРА 3.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МГСИ, ПР5047)

| Мера 2.10. Збрињавање одбачених аутомобила након завршетка експолатације аутомобила са свим припадајућим деловима и материјалима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Капацитет оператера отпадних аутомобила на територији Општине Нова варош | Број оператера | Извештај надлежне општинске службе | 0 | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.10.1. Анализа постојећег стања ( број амутомобила, теретних возила, грађевинске и пољопривредне покретне механизације, листа аутомеханичарских, лимарских и вулканизерских радионица, стање ове врсте отпада на терену – дивље депоније). | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи општинског буџета Општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.10.2. Повезати се са оператерима из већих градских центара. Испитати модел ЈПП(издавање простора у закуп...). | ЈКП 3. Септембар | 2026 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.10.3. Утврдити сврсисходност увођења ове врсте отпада под локалну контролу – студија оправданости | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 | Приходи Буџета општине Нова Варош | Пројектно финансирање | 0 | 0 |  | 100,00 |  |  | 0 |
| 1.10.4. Ако се утврди сврсисходност, развити детаљан акциони план | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |

МЕРА 3.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МГСИ, ПР5047)

| Мера 1.11. Збрињавање ауто делова и материјала који се одбацију током експлоатације аутомобила приликом сревисирања (гуме, рабљено уље, одбачени акумулатори укључујући и електролит, антифриз, лежајеви, споне, кочиони дискови, ламела, отпад приликом фарбања половних аутомобила, ауто пластика, ауто - тапети...). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Капацитет радионица за сервисирање аутомобила на територији Општине Нова варош | Број радионица | Извештај надлежне општинске службе | 0 | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.11.1. Анализа постојећег стања ( број амутомобила, теретних возила, грађевинске и пољопривредне покретне механизације, листа аутомеханичарских, лимарских и вулканизерских радионица, стање ове врсте отпада на терену- дивље депоније). | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи општинског буџета Општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.11.2. Утврдити сврсисходност увођења ове врсте отпада под локалну контролу – студија оправданости | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 | Приходи Буџета општине Нова Варош | Пројектно финансирање | 0 | 0 |  | 100,00 |  |  | 0 |
| 1.11.3. Ако се утврди сврсисходност, развити детаљан акциони план | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |

МЕРА 1.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

(За ову меру није предвиђено  програмско буџетирање)

| Мера 1.12. Развој поступка и успостављање оперативе за сепарацију текстилног отпада (одећа обућа, постељине, завесе, теписи, санитарне крпе, пешкири...). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Информације о стању и потребама општине у делу сакупљања текстилног отпада | Студија изводљивости | Надлежна служба оптинске управе |  | 2024. |  |  | Израђен документ |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.12.1. Анализа постојећег стања (обим и морфологија, ефикасност, стање тржишта текстилног отпада, локални оператери, национални оператери ) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2027 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  |  | РП |  | 0 |
| 1.12.2. Успостављање комуникације и сарадње са оператерима у окружењу | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2027 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РП |  |  | 0 |
| 1.12.3. Израда студије оправданости за увођење посебног тока за текстилни отпад | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2027 | Приходи МЗЖС | Пројектно финансирање, Програмски буџет 2026 -? | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 300,00 |

МЕРА 1.1 АПРС

ПРОШИРЕЊЕ ОБУХВАТА САКУПЉАЊА НА 100%

(МЗЖС, П0406 ПР5003, МГСИ, ПР5047)

Посебан циљ 2. Елиминисани негативни утицаји отпада на сеоском подручју РАЗРАДА Мера 2.1.Третман биоотпада биљног порекла технологијом компостирања на месту настанка или употребом за исхрану домаћих животиња Мера 2.2. Третман животињског отпада исхраном кућних љубимаца или дивљих животиња које се налазе у режиму заштићене или ловне дивљачи. Мера 2.3. Примена прописаног поступка за сакупљање и третман јестивих уља и масти Мера 2.4. Прикупљање суве фракције комуналног отпада са сеоског дела општине Нова Варош. Мера 2.5. Одвојено прикупљање, третман и поновно коришћење кабастог отпада Мера 2.6. Одвојено сакупљање електро отпада (електрични и електронски отпад, укључујући батерије и сијалице) (опасан комунални отпад) Мера 2.7. Одвојено прикупљање, третман и поновно коришћење грађевинског отпада (отпад од грађења и рушења) Мера 2.8. Одвојено прикупљање и третман отпадних аутомобила и отпадне пољопривредне механизације Мера 2.9.Одвојено прикупљање и третман амбалаже од пестицида и осталих агрохемикалија Мера 2.10. Развој поступка за сакупљање отпада на транзитној саобрађајници Београд – Јужни Јадран Мера 2.11.Одвојено прикупљање, третман и поновна употреба текстилног отпада (одећа, обућа, постељине, завесе, теписи, санитарне крпе, пешкири...)

МЕРА 1.3: АПРС

УСПОСТАВЉАЊЕ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА РАДИ СМАЊЕЊА ЊЕГОВОГ ОДЛАГАЊА НА ДЕПОНИЈЕ

(За ову меру у целини није предвиђен програмски буџет)

| Мера 2.1. Третман биоотпада биљног порекла технологијом компостирања на месту настанка или употребом за исхрану домаћих животиња |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 | Циљна вредност 2028 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Садржај биомасе у фракцији „сувог отпада“ са села и на дивљим депонијама | % | Извештај ЈП | Без података у овом тренутку | 2024. | 10> | 8> | 4> |  |  | 2> |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 2.1.1. Анализа постојећег стања (количине и морфологија отпада) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025. | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.1.2. Израда катастра свих пет категорија произвођача отпада на селу (користити резултате претходног пописа) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025. | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.3. Израда комуникационог плана (промоција, едукација, оперативна комуникација између заинтересованих страна) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025. | Редовни приходи Буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.4. Израда плана надзора над процесом | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025. | Редовни приходи буџета општине Нова варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.5. Анализа потреба ЈП 3 Септембар, и надлежних јединица градске управе(људски, технички, финасијски и правно регулаторни капацитети) | ЈП 3.Септембар | 2025. | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.6. Анализа потреба и капацитета осталих заинтересованих страна | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025. | Редовни приходи општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.7. Обезбеђење потребних људских капацитета у ЈП 3. Септембар и надлежним јединицама локалне управе у складу са усвојеним комуникационим планом | ЈП 3. Септембар | 2025. | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |  | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |  |  | Дефинисано у оквиру МЕРЕ 4.1. |
| 2.1.8. Обезбеђење средстава комуникације и припрема кампање у складу са усвојеним динамичким планом (теренски аутомобил, електронска средства, инфо табле на рециклажним острвима...) | ЈП 3. Септембар | 2025. | Нови приходи ЈП 3. Септембар | Пројектно финансирање, донација... | 0 | Мера 4.1. |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.1.9. Стална промотивно едукативна кампања (инфо табле, кампања од врата до врата...) | ЈП 3. Септембар | 2025 - | Редовни приходи ЈП |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 2.1.10. Надзор над процесом и резултатима кампање | Скупштинска радна група за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2025 - | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 2.1.11. Корективне мере | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 - | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | РТ |

МЕРА 1.3: АПРС

УСПОСТАВЉАЊЕ ОДВОЈЕНОГ САКУПЉАЊА БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА РАДИ СМАЊЕЊА ЊЕГОВОГ ОДЛАГАЊА НА ДЕПОНИЈЕ

(За ову меру у целини није предвиђен програмски буџет)

| Мера 2.2. Третман животињског отпада исхраном кућних љубимаца или дивљих животиња које се налазе у режиму заштићене или ловне дивљачи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата |  | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 | Циљна вредност 2028 |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Садржај отпада животињског порекла у „сувој фракцији отпада“ и на дивљим депонијама |  | % | Извештај ЈП | Без података у овом тренутку | 2024.. | 3> | 2> | 1> |  | Трагови (случајна грешка) |  |
| Назив активности |  | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| Ова мера ће се спроводити кроз исте активности специфициране у оквиру мере 2.1. (исти учесници, исти терен, иста средства, исти термин). Разликују се само инструкције које ће едукатори делити грађанству сеоског дела општине Нова Варош |  | ЈП 3 Септембр | 2025 - | Редовни приходи ЈП 3. Септембар | Бужет ЈП | РТ | РТ |  | РТ |  | РТ |

| Мера 2.3. Примена прописаног поступка за сакупљање и третман јестивих уља и масти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 | Циљна вредност 2028 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Произвођачи ове врсте отпада стављени под контролу | Број евидентираних угоститељских објеката са легалним поступком управљања отпадним уљима | Извештај Инспекције | Непозната | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 1.3.1. Анализа постојећег стања (број ресторана који по броју оброка имају законску обавезу сакупљања отпадног јестивог уља и масти ). | Општинска инспекција | 2025 | Редовни приходи општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.3.2. Испитати сврсисходност и изводљивост употребе отпадних уља као хране за заштићене животињске врсте у националном парку Увац? | Радна група за реализацију ПУОНВ, Национални парк Увац, | 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |
| 1.3.3. Надзор над процесом (контрола рада ресторана и ажурирање промена ) | Општинска инспекција | 2026 - | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 1.3.4. Корективне мере... | Општина Нова Варош | 2026 | Редовни приходи општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |

МЕРА 1.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 )

| Мера 2.4. Прикупљање суве фракције комуналног отпада са сеоског дела општине Нова Варош. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина сувог отпада | Тона на годишњем нивоу | Извештај ЈП 3.Септембар | Непозната | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| чистоћа сувог отпада | % | Извештај ЈП 3.Септембар | Непозната | 2024 | 85 | 90 | 95 |  |  | 98 |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 2.4.1. Анализа постојећег стања (количине и морфологија отпада, анализа терена са посебним освртом на могућност постављања заједничких контејнера.) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.4.2. Израда катастра свих пет категорија произвођача отпада на селу (користити резултате претходног пописа). | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.4.3. Израда комуникационог плана (промоција, едукација, оперативна комуникација између заинтересованих страна). | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.4.4. Дефинисање распореда места за сакупљање сувог отпада на селу - рецикалажна острва (школе, раскрснице, гробља, привредни објекти, приступачне постојеће дивље депоније...) | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.4.5. Анализа потреба ЈП 3. Септембар, и надлежних јединица градске управе и осталих заинтересованих страна (људски, технички, финасијски и правно регулаторни капацитети) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.4.6. Обезбеђење потребних људских капацитета у ЈП у складу са усвојеним динамичким планом | ЈП 3. Септембар | 2025- 2027 | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | Мера 4.1. | Мера 4.1. |  | Мера 4.1. |  |  | Мера 4.1. |
| 2.4.7. Обезбезбеђње потребних техничких средстава у ЈП 3.Септембар у складу са усвојеним динамичким планом (рециклажна острва, транспортна средства) | ЈП 3. Септембар | 2026 – 2028 | Нови приходи ЈП | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 ) | 0 | 0 |  | Мера 4.1. |  |  | Мера 4.1. |
| 2.4.8. Обезбеђење средстава комуникације и припрема кампање у складу са усвојеним динамичким планом (теренски аутомобил, елктронска средства, инфо табле на рециклажним острвима...) | ЈП 3. Септембар | 2025 - 2028 | Нови Приходи | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 ) | 0 | Мера 4.1. |  | Мера 4.1. |  |  | Мера 4.1. |
| 2.4.9. Промотивно едукативна кампања | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025- 2033 | Буџет општине Нова Варош за заштиту животне средине | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 ) | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 2.4.10. Развој теренских активности (дистрибуција теренских средстава, прикупљање и транспорт сувог отпада са терена до центра за завршну селекцију у складу са планираном динамиком | ЈП 3.Септембар | 2025 - 2028 | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | НТ |  | НТ |  |  | НТ |
| 2.4.11. Надзор над процесом и резултатима кампање (анкете грађана, количине и квалитет селектованих фракција, подршка од стране одговорне индустрије, реализација продаје секундарних сировина...) | Скупштинска радна група за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2026 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | РТ |
| 2.4.11. Корективне мере | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | РТ |

МЕРА 1.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 )

| Мера 2.5. Одвојено прикупљање, третман и поновно коришћење кабастог отпада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина сакупљеног и третираног кабастог отпада | Тона на годишњем нивоу | Извештај ЈП | 0 | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 2.5.1. Анализа постојећег стања (морфологија, концепт, обим, ефикасност, стање тржишта секундарних сировина и секундарног горива, локални оператери, национални оператери) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.5.2. Избор локација на којима ће се сакупљати кабасти отпад | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова варош |  | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.5.3. Израда комуникационог плана (промоција, едукација, оперативна комуникација између заинтересованих страна). | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3.Септембар |  | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.5.4. Обезбеђење средстава комуникације и припрема кампање у складу са усвојеним динамичким планом (теренски аутомобил, електронска средства, инфо табле на Рециклажним острвима...) | ЈП 3. Септембар | 2025 -2026 | Приходи буџета општине Нова варош, МЗЖС | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 ) | 0 | 0 |  | Мера 4.1. |  |  | 0 |
| 2.5.5. Обезбеђење одговарајућих транспортних средстава за одвоз кабастог отпада са Рециклажних острва до Центра за сакупљање отпада | ЈП 3. Септембар | 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова варош, МЗЖС | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 ) | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.5.6. Сталана промотивно едукативна кампања (инфо табле, кампања од врата до врата,...) | ЈП 3 Септембар | 2025 - 2033 | Буџет општине Нова Варош за заштиту животне средине | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПР4002, МЗЖС, П0406 ПР7069 ) | 0 | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 2.5. 7. Надзор над реализацијом | Скупштинска радна група за надзор над реализацијом ПУОЛ | 2026 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош, МЗЖС |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | РТ |
| 2.5.8. Корективне мере | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2027 - 2034 | У зависности од предложених мера | У зависности од предложених мера | 0 | 0 |  | 0 |  |  | РТ |

МЕРА 3.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МГСИ, ПР5047)

| Мера 2.6. Одвојено сакупљање електро отпада (електрични и електронски отпад, укључујући батерије и сијалице) (опасан комунални отпад) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина електро отпада у сувој фракцији оптпада | Килограма на годишњем нивоу | Извештај ЈП | Непозната | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| Инфраструктура за сакупљање у складу са мером 1.8. Еукативна кампања грађанства на сеоском делу општине идентична као у претходним мерама овог циља | Надлежне локлане и државне инспекције | Стална активност | Редовни приходи буџета општине Нова Варош и надлежног министарства |  | РП | РП |  | РП |  | РП |

МЕРА 3.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МГСИ, ПР5047)

| Мера 2.7. Одвојено прикупљање, третман и поновно коришћење грађевинског отпада (отпад од грађења и рушења) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела) ЈП 3. Септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина легално сакупљеног и третираног отпада | Тона на годишњем нивоу | Извештај ЈП | Непозната | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Количина отпада на дивљим депонијама | Тона на годишњем нивоу | Извештаји надлежних инспекција | Непозната | 2024 | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 2.7.1. Усвајање модела сакупљања отпада у складу са УРЕДБОМ о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења "Службени гласник РС", бр. 93 од 27. октобра 2023, 94 од 30. октобра 2023. Испитати сврсисходност мобилног постројења за сакупљање отпада од грађења и рушења? | Скупштина општине Нова Варош | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2.7.2. Изградња инфраструктуре описана у мери 1.9. | ЈП 3. Септембар | 2027 -2028 | Буџет општине Нова Варош, МЗЖС | Пројектно финансирање, Програмски буџет 2027 - ? | 0 | 0 |  | Предмер дат пројектом (1.9.5, 1.9.6) |  |  | Предмер дат пројектом (1.9.5, 1.9.6) |
| 2.7.3. Инфраструктура за сакупљање у складу са мером 1.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. Еукативна кампања грађанства на сеоском делу општине идентична као у претходним мерама овог циља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МЕРА 3.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МГСИ, ПР5047)

| Мера 2.8. Збрињавање одбачених аутомобила након завршетка експолатације аутомобила са свим припадајућим деловима и материјалима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Капацитет оператера отпадним аутомобилима на територији општине Нова варош | Број оператера | Извештај надлежне општинске службе | 0 | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| Активности и матрица одговорности са роковима идентичне као у мери 1.10. |  |  |  |  | РТ | 0 |  | 0 |  | 0 |

МЕРА 3.2: АПРС

УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖЕ САКУПЉАЊА ПОСЕБНИХ ТОКОВА ОТПАДА

(МЗЖС, П0407 ПР4002, МГСИ, ПР5047)

| Мера 2.9. Одвојено прикупљање и третман неопасне амбалаже, амбалаже од пестицида и осталих агрохемикалија |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност у 2033. |  |
| Количина издвојеног амбалажног отпада и амбалажног отпада од агрохемикалија | Тона на годишњем нивоу | Документ о кретању отпада | 0 | 2024. | 0 | 0 | Без процене |  |  | Без процене у овом моменту |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 2.9.1. Акциони план за управљање амбалажним неопасни м отпадом из домаћинства идентичан је као у мери 1.7. (матрица одговрности и рокови и средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. Анализа стања амбалажног отпада од пестицида и осталих агрохемикалија | Пољопривредна станица, Пољопривредна испекција, Ветеринарска Станица, Ветеринарска инспекција Пољопривредне и ветринарске апотеке | 2025 | Редовни приходи учесника |  | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.9.3. Анализа заинтерсованих страна | Пољопривредна станица, Пољопривредна испекција, Ветеринарска Станица, Ветеринарска инспекција Пољопривредне и ветринарске апотеке | 2025 | Редовни приходи учесника |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2.9.4. Израда концепта прикупљања и третмана ове групе отпада | Радна група за реализацију ПУОНВ Пољопривредна станица, Пољопривредна испекција, Ветеринарска Станица, Ветеринарска инспекција Пољопривредне и ветринарске апотеке | 2026 | Редовни приходи учесника |  | 0 | 0 |  | РП |  |  | 0 |

| Мера 2.10. Развој поступка за сакупљање отпада на транзитним саобрађајницама: Београд – Јужни Јадран, Пријепоље - Прибој, Нова Варош – Сјеница, Кокин Брод – Прибој (преко Прибојске Бање) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност у последњој години ПУОНВ 2033. |  |
| Капацитет за прикупљање отпада | Број локација на којима су поствљени контејнери | Извештај ЈП 3. Септембар | Без података | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  | Без процене |  |
| Количина баченог отпада поред саобраћајница | Тона на годишњем ниву | Извештај надлежне инспекције | Без података | 2024 | Без процене | Без процене | Без процене |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 2.10.1 Утврђивање безбедних локација на делу трасе пута Београд – Јужни Јадран и на траси пута Кокин Брод – Прибој, преко Прибојске Бање | Комисија за безбедност саобраћајна републике Србије | 2025 | Редовни приходи општинског буџета Општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.10.2. Постављање контејнера прихватне запремине (5 – 8)m³, са одговарајућим порукама путницима на одређеним местима, уз одговарајуће упозоравајуће ознаке за учеснике/це у саобраћају | ЈП Путеви Србије | 2025 | Приходи ЈП Путеви Србије | Пројектно финансирање | 0 | Предмер пројекта |  | 0 |  | 0 |
| 2.10.3. Обезбеђење надоргадње на постојећи аутосмећар са три осовине, за пражњење контејнера прихватне запремине(5 – 8)m³ | ЈП 3. Септембар | 2025 | ПриходиЈП Путеви Србије | Пројектно финансирање | 0 | Мера 4.3. |  | 0 |  | 0 |
| 2.10.4. Обезбеђење потребних финансијских средстава за оперативне трошкове | ЈП Путеви Србије | 2025 - 2034 | Приходи ЈП Путеви Србије |  | 0 | НТ |  | НТ |  | РТ |
| 2.10.5. Надзор | Саобраћана инспекција | 2025 - 2034 | Минстарство унутрашњих послова |  | 0 | РТ |  | РТ |  | РТ |
| 2.10.6. Корективне мере | Комисија за безбедност саобраћаја Републике Србије | 2026 - 2034 | У зависности од типа мере |  | 0 | Без процене |  | Без процене |  | Без процене |

| Мера 2.11. Одвојено прикупљање, третман и поновна употреба текстилног отпада (одећа, обућа, постељине, завесе, теписи, санитарне крпе, пешкири...) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност у последњој години ПУОНВ 2033. |  |
| Информације о стању и потребама општине у делу сакупљања текстилног отпада | Студија изводљивости | Надлежна служба оптинске управе |  | 2024. |  |  | Израђен документ |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| Ова група активности је у склопу активности у оквиру мере 1.12. (допуна подацима и проценама ситуације на селу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МЕРА 1.1. АПРС

ПРОШИРЕЊЕ ОБУХВАТА САКУПЉАЊА НА 100%

(МЗЖС, П0406 ПР5003, МГСИ, ПР5047)

МЕРА 1.6. АПРС

ЗАТВАРАЊЕ И САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

МЗЖС, П0406 ПА0004

ПОСЕБАН ЦИЉ 3. Затварање и ремедијација несанитарних и дивљих депонија РАЗРАДА Мера 3.1. Затварање депоније на локацији Друглићи - Дубоки Поток за пријем отпада, успостављање процеса рекултивације и ремедијације простора са циљем обнављања стабилне билошке активности простора. Мера 3.2. Обезбеђење услова за легалан довоз отпада на локацијама на којима је то оправдано и изводљиво. Мера.3. Чишћење простора и обезбеђење мера спречевања поновног довоза отпада на локације дивљих депонија на којима није оправдано и изводљиво постављање контејнера за легалан пријем отпада.

| Мера 3.1. Затварање депоније на локацији Друглићи - Дубоки Поток за пријем отпада, успостављање процеса рекултивације и ремедијације простора са циљем обнављања стабилне билошке активности простора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Прибој (Општине Нова Варош општина Пријепоље), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата |  | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Извршене почетне припреме | Пресек стања на депонији/ степен готовости планова | Извештај општине Прибој | Нема бројчани израз | 2024. | Нема бројчани израз | Нема бројчани израз | Нема бројчани израз |  |  | Избршене све припреме, за почетак рекултивације и започет процес рекултивације |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 3.1.1. Мониторинг стања количина отпада на депонији Друглићи, параметара процеса у телу депонијње, процедне воде, емисије у ваздух, земљиште | Општина Прибој | 2026 - 2027 | Приходи буџета одговорних општина, МЗЖС | Пројектно финансирање МЗЖС, П0406 ПА0004 (након 2026...) | 0 | 0 |  |  | Предмер пројекта |  | Предмер пројекта |
| 3.1.2. Израда плана затварања депоније Друглићи који ће садржати мере обезбеђења простора од довоза отпада и мере мониторинга над телом депоније и окружењем. . | Општина Прибој | 2027 | Приходи буџета одговорних општина, МЗЖС | Пројектно финансирање, П0406 ПА0004 (након 2027...) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Предмер пројекта |
| 3.1.3. Израда плана детаљне регулације простора током и након процеса сукцесије ( одређивање нове намене простора). | Општина Прибој | 2028 | Приходи одговорних општина МЗЖС | Пројектно финансирање, П0406 ПА0004 (након 2027...) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.4. Израда плана санације, рекултивације и ремедијације простора загађеног отпадом. | Општина прибој | 2028 | Приходи буџета одговорних општина МЗЖС |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.5. Затварање депоније Друглићи за пријем отпада свих врста. | Надлежни орган Републике Србије | 2030 | Редовни приходи МЗЖС |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.6. Санација, рекултивација и ремедијација простора затворене депоније Друглићи у складу са опредељеном наменом. | Општина Прибој | 2030 - 2040 | Приходи одговорних општина | Пројектно финансирање | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.7. Надзор над процесом сукцесије | Општина Прибој | 2030 - 2050 | Приходи одговорних општина | Пројектно финансирање | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.1.8. Корективне мере | Општина Прибој | 2031 - 2050 | Приходи одговорних општина | Пројектно финансирање | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

| Мера 3.2. Обезбеђење услова за легалан довоз отпада на локацијама на којима је то оправдано и изводљиво. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општинска управа општине Нова Варош , ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Количина отпада који се редовно одвози са легализованих локација | Тона на годишњем нивоу | Извештај ЈП | 0 | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 3.2.1. Израда катастра свих дивљих депонија на територији општине Нова Варош (приступачност локације, позадина са које се пуни депонија, динамика пуњења, морфологија отпада...). | Надлежна инспекција општине Нова Варош | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.2.2. Избор локација дивљих депонија на којима је сврсисходно и изводљиво постављање одговарајућих контејнера за прикупљање отпада. | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.3. Чишћење дивљих депонија | ЈП 3. Септембар | 2025 | Буџет за заштиту животне средине општине Нова Варош | Пројектно финансирање | 0 | У зависности од броја дивљих депонија, локације и количине отпада |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.4. Постављање одговарајућих контејнера на локацији уклоњене дивље депоније (припрема локације за постављање контејнера (обeлежавање простора, порука грађанству...) | ЈП 3. Септембар | 2025 | Приходи бужета за заштиту животне средине општине Нова Варош | Пројектно финансирање | 0 | У зависности од броја дивљих депонија, локације и количине отпада |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.5. Увођење локације у план редовног одвоза отпада (динамика одвоза, увођење трошкова у редовни план расхода, обезбеђење додатних финсијских средстава...) | ЈП 3. Септембар | 2025 | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | НТ |  | НТ |  |  | НТ |
| 3.2.6. Надзор над локацијом | Надлежна инспекцијска служба | 2025 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 3.2.7. Корективне мере | ЈП 3. Септембар | 2026 - 2033 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | РТ |

| Мера 3.3. Чишћење простора и обезбеђење мера спречевања поновног довоза отпада на локације дивљих депонија на којима није оправдано и изводљиво постављање контејнера за легалан пријем отпада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општинска управа општине Нова Варош , ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Тренд пада количине отпада | Број дивљих депонија, Количина отпада на годишњем нивоу | Извештај надлежне инспекције и ЈП 3.Септембар | Без података у овом моменту | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 3.3.1. Израда катастра свих дивљих депонија на територији општине Нова Варош (приступачност локације, позадина са које се пуни депонија, динамика пуњења, морфологија отпада...). | Надлежна инспекција општине Нова Варош | 2025. | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.3.2. Избор локација дивљих депонија на којима није сврсисходно и изводљиво постављање одговарајућих контејнера за прикупљање отпада. | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.3.3. Чишћење дивљих депонија уз појачан инспекцијски надзор | ЈП 3. Септембар | 2025 | Буџет за заштиту животне средине општине Нова Варош | Пројектно финансирање | 0 | У зависности од броја дивљих депонија, локације и количине отпада |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.3.4. У случају да на траси предмeтне локације постоји погодна локација, наставак активности је истоветан као код мере 3.2. (активности 3.2.4. – 3.2.7.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МЕРА 1.5. АПРС

УВОЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРОМЕНА У СЕКТОРУ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

(МЗЖС, П0407 ПА0003)

МЕРА 4.1.

НАСТАВАК УСКЛАЂИВАЊА ПРАВНОГ ОКВИРА СА ПРАВНИМ ТЕКОВИНАМА ЕУ

(Спроводи се у оквиру редовних активности)

ПОСЕБАН ЦИЉ 4. Успостављен одржив систем управљања отпадом захваљујући унапређеним капацитетима комуналног предузећа и локалне самоуправе који ће омогућити грађанству да правилно поступа са отпадом РАЗРАДА Мера 4.1. Обезбеђење одговарајућег броја запослених одговарајуће квалификације у складу са захтевима усвојене концепције одвојеног прикупљaња и транспорта свих врста отпада специфицирних у оквиру циљева 1, 2 и 3. Мера 4.2. Реактивирање постојећег или изградња новог центра за сакупљање отпада. Мера 4.3. Обезбеђење сталне набавке и одржавања одговарајуће опреме за сакупљање и транспорт у складу са потребама и динамиком амортизацје. Мера 4.4. Обезбеђење финансијске стабилности ЈП (тарифни систем, унутрашњи капацитети, остали извори финансија). Мера 4.5. Израђена и оперативна oпштинска одлука о управљању отпадом општине Нова Варош.

| Мера 4.1. Обезбеђење одговарајућег броја запослених одговарајуће квалификације у складу са захтевима усвојене концепције одвојеног прикупљaња и транспорта свих врста отпада специфицирних у оквиру циљева 1, 2 и 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Компетирана стручна и теренска оператива | Број нвово запослених | Извештај ЈП | 22 | 2024. | 23 | 26 | 30 |  |  | 30 |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 4.1.1. Доношење одлуке Скупштине Општине за допуну организације ЈП и израду нове систематизације радних места у складу са потребама реализације ПУОНВ | Скупштина Општине Нова варош | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.1.2. Обезбеђење дозволе надлежног државног органа за отварање и попуњавање нових радних места | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.1.3. Обезбеђење иницијалних средстава за покретање процеса одвојеног прикупљња и тремана комуналниг отпада (два технолога) пријем и обука) | Скупштина Општине Нова Варош МЗЖС | 2025 - 2026. | Буџет општине Нова Варош за заштиту Животне средине МЗЖС | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПА0003) | 3.600,00 | 3.600,00 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.1.4. Одобрење сталних средстава за финансирање додатних радних места | Скупштина општине Нова Варош ( доношење новог тарифног тарифни система) | 2026 | Приходи Редовног буџета општине Нова варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.1.4. Пријем и обука стално запослених за послове организације сепарације и третмана појединих врста отпада у складу са планираним активностима у оквиру циља 1. Два технолога/технолошкиње (један за управљање биоактивним отпадом и један за управљање осталим врстама отпада) 2. Шест нових теренских радника/ца за селективно прикупљање отпада | ЈП 3. Септембар | 2025 – 2026 | Нови приходи ЈП 3. Септембар (нови тарифни систем) |  | 0 | 7.200,00 |  | 10.800,00 |  |  | 10.800,00 |
| 4.1.5. Надзор над процесом и резултатима реорганизације ЈП (анкете грађанства, количине и квалитет селектованих фракција, подршка од стране одговорне индустрије, реализација продаје секундарних сировина...) | Радна група за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2026 – 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | РТ |
| 4.1.6. Корективне мере | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 -2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | РТ |

| Мера 4.2. Мера 4.2. Реактивирање постојећег или изградња новог центра за сакупљање отпада. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Оперативнист центра- количине издвојених скундарних сировина и секундарног горива | Тона на годишњем нивоу | Извештај ЈП (документ о кретању отпада) | 0 | 2024. | 0 | 0 | 50 |  |  | 800 |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 4.2.1. Варијанта А, одлука о реорганизацији простора у постојећем центру за сакупљање отпада | Скупштина Општине Нова варош | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.2.2. Варијанта Б, Одлука Скупштине општине Нова Варош о изградњи новог центра за сакупљање отпада | Скупштина општине Нова Варош | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2.3. Избор и обезбеђење локације у власништву општине Нова Варош | Скупштина Општине Нова Варош МЗЖС | 2025. | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2.4. Припрема планско пројектне документације | Радни тим за реализацију ПУОНВ | 2025 | Приходи буџета општине Нова варош, МЗЖС | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПА0003) | 0 | 2.000,00 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2.4. Обезбеђење извора финансирања | Руководство општине Нова Варош | 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | РТ |  | РТ |  |  | 0 |
| 4.2.5. Изградња центра за сакупљање отпада | ЈП 3. Септембар | 2027 | Приходи буџета општине Нова Варош, МЗЖС | Пројектно финансирање, (МЗЖС, П0407 ПА0003) | 0 | 0 |  | Предмер пројекта |  |  | Предмер пројекта |
| 4.2.6. Операционализација центра (пријем, пробни рад,...) | ЈП 3. Септембар | 2027 | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | НТ |
| 4.2.7. Надзор над процесом и резултатима (анкете грађанства, количине и квалитет селектованих фракција, подршка од стране одговорне индустрије, реализација продаје секундарних сировина...) | Скупштински тим за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2028 -2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2.8. Корективне мере | Радни тим за реализацију ПУОНВ | 2028 – 2033 | Редовни приходи Буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

| Мера 4.3. Обезбеђење сталне набавке и одржавања одговарајуће опреме за сакупљање и транспорт у складу са потребама и динамиком амортизацје. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Одговарајућа опремљеност ЈП 3. Септембар | Опрема | Извештај ЈП |  | 2024. | Адекватна опрема | Адекватна опрема | Адекватна опрема |  |  | Адекватна опрема |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 4.3.1. Набавка аутосмећара прихватне запремине 16м³ (терет на три осововине+надоградња за контејнере 5m³ | ЈП 3. Септембар | 2026 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства и дотација општине | 0 | 19.000,00 |  |  | 0 |  | 0 |
| 4.3.2. Набавка аутосмећара 8м³ | ЈП 3. Септембар | 2025 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства и дотација општине | 0 | 9.000,00 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.3.3. Набавка аутосмећара (ауто подизач) | ЈП 3. Септембар | 2025 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства и дотација општине | 13.000,00 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.3.4. Набавка теренског аутомобила за потребе едукације грађанства, обилазак теренске опреме, дивљих депонија, контрола рада тернских радника,... | ЈП 3. Септембар | 2025 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства и дотација општине, пројектно финасирање,... | 0 | 2.000,00 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.3.5. Набавка одговарајућих контејнера за прихват примарно разврстаног отпада у оквиру рециклажних острва (амбалажа, текстил, опасан кућни отпад), 25 комада годишње. | ЈП 3. Септембар | 2025 - 2033 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства и дотација општине | 750,00 | 750,00 |  | 750,00 |  |  | 750,00 |
| 4.3.6. Контејнер прихватне запремине (5 – 8)м³ (5 комада годишње) | ЈП 3. Септембар | 2025 - 2033 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства ЈП и дотација општине | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 |  |  | 500,00 |
| 4.3.7. Контејнер прихватне запремине 1,1м³ (30 комада годишње) | ЈП 3 Септембар | 2025 - 2033 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства ЈП и дотација општине | 900,00 | 900,00 |  | 900,00 |  |  | 900,00 |
| 4.3.8. Контејнер прихватне запремине 0,25м³ (25 комада годишње) | ЈП 3. Септембар | 2025 -2033 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства ЈП и дотација општине | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 4.3.9. АБ контејнер прихватне запремине 32м³ за прихват завршно селектованих фракција отпада високе густине (стакло, гуме, тврда пастика, метал,...) 10 комада укупно Динамички 2 годишње (број фракција) | ЈП 3. Септембар | 2026 - 2030 | Инвестициони фонд ЈП 3. Септембар, приходи буџета општине Нова Варош | Сопствена средства ЈП и дотација општине | 0 | 0 |  | 1.000,00 |  |  | 1.000,00 |

| Мера 4.4. Обезбеђење финансијске стабилности ЈП (тарифни систем, унутрашњи капацитети, остали извори финансија). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Финаснијска стабилност ЈП уз обезбеђњење свих потреба за квалитетно пружање услуге | Позитиван финасијски резултат током планског периода | Годишњи извештају о пословању | Без губитака | 2023. | Без губитака | Без губитака | Без губитака |  |  | Без губитака |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  |  | У 2027. |  | У 2028. |
| А) Израда новог тарифног система | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 | Редовни приходи учесника у процесу |  | РТ | РТ |  |  | РТ |  | 0 |
| 4.4.1.а Одлука Скупштине општине Нова Варош о приступању изради новог тарифног система (формирање радне групе) | Скупштина општине Нова Варош | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.4.2.а Анализа постојећег система, слабости и могућности унапређења (аспект интереса ЈП, социоекономски аспект...) | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.4.3.а Израда новог тарифног система | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | РТ |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.4.4.а Усвајање новог тарифног система, прелазни период,... | Скупштина општине Нова Варош | 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | 0 |
| 4.4.5.а Надзор над процесом и резултатима (анкете грађанства,ефикасност наплативости, финансијски резултати ЈП, количине и квалитет селектованих фракција, подршка од стране одговорне индустрије, реализација продаје секундарних сировина...) | Скупштинска група за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2026 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  |  | РТ |
| 4.4.6.а Корективне мере | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2027 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | РТ |
| Б Активности на повећању ефикасности пословања, наплате услуге, проширење извора средстава,... | ЈП 3. Септембар | 2025 - 2033 | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | НТ | НТ |  | НТ |  |  | НТ |
| 4.4.1.б Продаја сакупљених секундарних сировина, секундарног горива, предмета за поновну употребу... | ЈП 3. Септембар | 2025 - 2033 | Нови приходи ЈП 3. Септембар |  | НТ | НТ |  | НТ |  |  | НТ |
| 4.4.2.б Активирање извора „продужена одговорност произвођача“ | ЈП 3. Септембар, РСДБ | 2025 - 2033 | Нови приходи ЈП 3. Септембар, РСДБ |  | НТ | НТ |  | НТ |  |  | НТ |
| 4.4.3.б Активирање извора „загађивач плаћа“, посебно депоније комуналног и свих других врста отпада. | МЗЖС | 2025 - 2033 | Редовни приходи МЗЖС |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |
| 4.4.4.б Рад на изради пројеката (донатори, виши нивои власти...) | ЈП 3. Септембар, Канцеларија за ЛЕР општине Нова Варош | 2025 - 2033 | Редовни приходи учесника у активности |  | РТ | РТ |  | РТ |  |  | РТ |

| Мера 4.5. Израђена и оперативна oпштинска одлука о управљању отпадом општине Нова Варош. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Утврђене потребе и обавезе свих заинтересованих страна | Оперативан документ | Службени лист општине Нова Варош |  | 2024. |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 5.5.1. Решење о изради документа- Одлука о управљању отпадом општине Нова Варош | Општинско Веће општине Нова Варош | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.5.3. Анализа свих заинтересованих страна | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 - 2026 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | РТ | РТ |  | 0 |  | 0 |
| 5.5.4. Израда документа у складу са ПУОНВ, | Радна група за реаизацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | РТ |  | 0 |  | 0 |
| 5.5.5. Доношње документа од стране СО и одређивање прелазног периода и прелазних одредби (2028) | Скупштина општине Нова Варош | 2025 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | РТ |  | 0 |  | 0 |
| 5.5.6. Надзор над ефектима новог општинског акта | Скупштинска рада група за надзор над реализацијом ПУОНВ | 2026 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | РТ |  | 0 |
| 5.5.7. Корективне мере | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2027 - 2033 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  | РТ |

МЕРА 1.4. АПРС

УСПОСТАВЉАЊЕ НОВИХ РЕГИОНАЛНИХ ЦЕНТАРА СА САНИТАРНИМ ДЕПОНИЈАМА

(МЗЖС, П0407 ПР4001 МЗЖС, П0406 ПА0005 МЗЖС, П0407 ПР4002 МГСИ, П0702 ПР5070 МГСИ, ПР5047)

ПОСЕБАН ЦИЉ 5. Успостављена одговарајућа међуопштинска сарадња и координиран заједнички рад општина Сјеница, Нова Варош, Пријепоље и Прибој на пословима управљања отпадом РАЗРАДА Мера 5.1. Изградња трансфер станице на локацији Бањица. Мера 5.2. Изградња регионалне депоније на локацији Бањица (депонија, центар за завршну селекцију, компостана, постројење за третман процедних вода) - фаза 3. Мера 5.3. Успостављање заједничког надзора и контроле над материјалним, финансијским и правним токовимa отпада у оквиру надлежности РСДБ.

| Мера 5.1. Изградња трансфер станице на локацији Бањица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: МЗЖС, оснивачи РСДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност у 2033. |  |
| Трансфер станица изграђена и оперативна | Количина отпада довезеног на трансфер станицу | Извештај РСДБ | 0 | 2024. |  | 26 | 30 |  | 30 |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 5.1.1. Комлетрирање планско пројектне документације за приступну саобраћајницу од трансфер станице до изграђеног укључења на магистрални пут Пријепоље-Прибој | МЗЖС | 2025 | МЗЖС Оснивачи РСДБ | Пројектно финасирање, МЕРА 1.4. АПРС | НТ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.1.2 Изградња приступне саобраћајнице од трансфер станице до изграђеног укључења на магистрални пут Пријепоље Прибој | МЗЖС | 2025 | МЗЖС Оснивачи РСДБ | Пројектно финасирање, МЕРА 1.4. АПРС | 0 | Предмер пројекта |  | 0 |  | 0 |
| 5.1.3. Довод електричне енергије до трансфер станице (предвиђен подземни 10KV вод са тафостаницом на локацији трансфер станице. | МЗЖС | 2025 | МЗЖС Оснивачи РСДБ | Пројектно финансирање, МЕРА 1.4. АПРС | 0 | Предмер пројекта |  | 0 |  | 0 |
| 5.1.4. Формирање радне јединице за пријем отпада из општина Пријепоље, Сјеница, Прибој и Нова Варош и отпремање прeсованог отпада на локације за коначана третман. | РСДБ | 2026 | Нови Приходи РСДБ |  | 0 | НТ |  | НТ |  | НТ |
| 5.1.5. Пробни рад | Опратива РСДБ | 2026 | Нови приходи РСДБ |  | 0 | 0 |  | НТ |  | НТ |
| 5.1.6. Надзор над радом и ефкетима | Скупштина оснивача РСДБ | 2026 | Нови Приходи РСДБ |  | 0 | 0 |  | НТ |  | НТ |
| 5.1.7. Корективне мере | Скупштина оснивача | 2027 | Нови Приходи РСДБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | НТ |

| Мера 5.2. Изградња регионалане санитарне депоније на локацији Бањица (депонија, центар за завршну селекцију, компостана, постројење за третман процедних вода) - фаза 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: МЗЖС, оснивачи РСДБ ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Оперативнист РСДБ | Тона на годишњем нивоу (смањење учешћа количине отпада за депоновање | Извештај ЈП (документ о кретању отпада) | 0 | 2024. | 0 | 0 | 0 |  | 28000 тона отпада у систему РСДБ |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 5.2.1. Припрема планско – пројектне документације | МЗЖС | 2025 | МЗЖС Оснивачи РСДБ | Пројектно финансирање, МЕРА 1.4. АПРС | 0 | Предмер – главни пројекат |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.2. Изградња тела депоније (касете, заштитна фолија...) | МЗЖС | 2027 | МЗЖС Оснивачи РСДБ | Пројектно финансирање, МЕРА 1.4. АПРС | 0 | 0 |  | 0 |  | 2027 |
| 5.2.3. Изградња центра за завршну селекцију | МЗЖС | 2028 | МЗЖС Оснивачи РСДБ | Пројектно финансирање, МЕРА 1.4. АПРС | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.4. Изградња система за прикуљање и третман процедних вода | МЗЖС | 2028 | МЗЖС Оснивачи РСДБ | Пројектно финансирање, МЕРА 1.4. АПРС | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.5. Изградња регионалне компостане (локација Бањица или Друглићи – Дубоки Поток) | МЗЖС | До 2033 | МЗЖС Оснивачи РСДБ | Пројектно финансирање, МЕРА 1.4. АПРС | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.6. Формирање радне јединице за пријем и третман отпада из општина Пријепоље, Сјеница, Прибој и Нова Варош. (завршна селекција, биотретман, депоновање, отпрема поједних фракција на локације за завршни третман) | Скупштина оснивача РСДБ | 2029 | Нови приходи РСДБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.7. Пробни рад | Оператива РСДБ |  | Нови приходи РСДБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.8. Преиспитивање и корективне мере | Скупштина РСДБ |  | Редовни приходи оснивача |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

| Мера 5.3. Успостављање заједничког надзора и контроле над материјалним, финансијским и правним токовимa отпада у оквиру надлежности РСДБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: МЗЖС оснивачи, РСДБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност ПУОНВ 2033. |  |
| Успоствљена одоговарајућа међуопштинска сарадња | Број одржаних састанка | Акт о формирању МКТ, извештаји са састанака |  | 2024. |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 5.3.1. Формирање међуопштинскиг координационог тима (МКТ) за надзор и контролу свих процеса у оквиру трансфер станице и регионалне санитарне депоније Бањица. | Скупштина оснивача РСДБ | 2026 | Редовни приходи оснивача |  | РТ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.3.2. Дефинисање техничких и финасијских услова за пријем и треман свих врста отпада на трансфер станицу, а касније на регионалну санитарну депонију Бањица. | Скупштина оснивача РСДБ | 2026 | Редовни приходи оснивача |  | РТ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.2.3. Уговорене обавезе општина Сјеница, Пријепоље, Прибој и Нова Варош на основу принципа „загађивач плаћа“ – такса за депоновање | Скупштина оснивача РСДБ | 2028 | Редовни приходи оснивача |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.3.4. Отворена посебна наменска буџетска линија у оквиру буџета општине Нова Варош за прикупљње средстава по принципу „загађивач плаћа“. | Скупштина општине Нова Варош | 2028 | Нови приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.3.5. Израђен план ангажовања прикупљених средстава по принципу „загађивач плаћа“. ( намена - заштита и унапређење животне средине општине Нова Варош, развој технологија за смањење количине отпада за депоновање). | Скупштина општине Нова Варош | 2029 | Нови приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 5.3.6. Преиспитивање и корективне мере | Скупштина оснивача РСДБ | 2030- 2033 | Редовни приходи оснивача РСДБ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

МЕРА 1.7. АПРС

СПРОВОЂЕЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ КАМПАЊЕ О СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НАМЕЊЕНЕ ГРАЂАНИМА

Ова мера АПРС нема везу са програмским буџетом.

ПОСЕБАН ЦИЉ 6. Развијене одговарајуће навике и мотивисаност грађана, као услов унапређења процеса управљања отпадом. РАЗРАДА Мера 6.1. Успостављање одговарајућих комуникационих канала са циљем опште информисаности и повећања функционалног знања свих заинтересованих страна. Мера 6.2 Успостављање сталног процеса едукације грађанства. Мера 6.3. Развој одговарајућих мотивационих инструмената (оперативна стимулативно казнена политика).

| Мера 6.1. Успостављање одговарајућих комуникационих канала са циљем опште информисаности и повећања функционалног знања свих заинтересованих страна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност у 2033. |  |
| Интензитет комуникације | Број посета сајту ЈП 3. Септембар | Извештај РСДБ | Без података | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 6.1.1. Надоградња постојећих сајтова, (популaрни садржаји, актуелне информације, дискусије...) - страница која говори о томе; Шта и зашто урадити или не урадити? | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | РТ |  | РТ |  | РТ |
| 6.1.2. Обрада и анализа дискусија, утицај на процес, повратне информације... | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | РТ |  | РТ |  | РТ |
| 6.1.3. Емитовање, ширење инструкција за грађанство у најширем смислу (обавештење о локацијама за доношење појединих врста отпада, инструкције за селекцију, компостирање, одговори на питања грађанства: Ко, где и како да нешто уради?) | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | РТ | РТ |  | РТ |  | РТ |

| Мера 6.2. Успостављање сталног процеса едукације грађанства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела), ЈП 3 септембар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Обим едукације | Број реализованих радионица, број учесника, број посета грађанству | Извештај ЈП | 0 | 2024. | Без процене | Без процене | Без процене |  | Без процене |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 6.2.1. Систематизовање и попуна радног места „Стручни сарадник/ца за едукацију свих учесника/ца у процесу управљања отпадом“. (општинска служба у општинској управи). – ово треба договорити? | Скупштина општине Нова Варош, ЈП 3. Септембар | 2025 | Нови приходи општине Нова Варош (специфицирано у мери 4.1.) |  | 4.1. | 4.1. |  | 4.1. |  | 4.1. |
| 6.2.2. Израда еко едукативних програма радионица: -за предшколску установу, -за основно образовне установе, -за средње образовне установе, -за запослене у општинској управи и ЈП, -за НВО и средства јавног информисања, -грађанство (метода од врата до врата) | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2025 – 2033 | Нови приходи ЈП 3. Септембар, Приходи буџета општине Нова Варош за заштиту животне средине, МЗЖС |  | 0 | НТ |  | НТ |  | НТ |
| 6.2.3. Израда оперативног плана реализације сталних ЕКО радионица | ЈП 3. Септембар | 2025 | Редовни приходи ЈП 3. Септембар |  | 0 | НТ |  | НТ |  | НТ |
| 6.2.4. Реализација и евалуација радионица | ЈП 3. Септембар | 2025 – 2033 | Нови приходи ЈП 3. Септембар, Приходи буџета општине Нова Варош за заштиту животне средине, МЗЖС |  | 0 | НТ |  | НТ |  | НТ |
| 6.2.5. Корективне мере | Радна група за реализацију ПУОНВ | 2026 - 2033 | У зависности од изабраних мера |  | 0 | 0 |  |  |  |  |

| Мера 6.3. Развој одговарајућих мотивационих инструмената (оперативна стимулативно казнена политика). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Општина Нова Варош (Скупштина и Управа преко радних тела) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период спровођења: 2025-2028. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатељ резултата | Јединица мере | Извор провере | Почетна вредност | Базна година | Циљна вредност 2025 | Циљна вредност 2026 | Циљна вредност 2027 |  | Циљна вредност 2033. |  |
| Наменска линија за подршку стимулативних мера | РСД | Годишњи финансијски извештаји буџета општине |  | 2024. |  |  |  |  |  |  |
| Назив активности | Орган који спроводи | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупно процењена финансијска средства у 000 динара |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | У 2025. | У 2026. |  | У 2027. |  | У 2028. |
| 6.3.1. Дефинисање потреба обавеза и одговорности свих заинтересованих страна у складу са планираним резултатима у оквиру претходно постављених циљева. | Радна група за Реализацију ПУОНВ | 2025 | Редовни приходи буџета Ошптине Нова варош |  | РТ | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.3.2. Утврђивање сталне наменске линије у буџету општине Нова Варош за подршку стимулативних мера. | Скупштина општине Нова Варош | 2027 | Нови приходи у буџету општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  | НТ |
| 6.3.3. Утврђивање инструмената ефикасне наплате казни, са циљем повећања дисциплине и јачања наменске линије за подршку стимулативних мера. | Скупштина општине Нова Варош | 2027 | Нови приходи у буџету општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  | НТ |
| 6.3.4. Упознавање свих заинтересованих страна са мерама стимулативно – казнене политике. | Скупштина општине Нова Варош | 2027 | Редовни приходи буџета општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  | РТ |
| 6.3.5. Мониторинг | Скупштина општине Нова Варош | 2028 - 2033 | Редовни приходи општине Нова Варош |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 6.3.6. Корективне мере | Скупштина општине Нова Варош | 2028 - 2033 | У зависности од предложених мера |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |